Creación del escenario de automatización de pruebas

Andres Palacio

Testing

Jhonatan de jesus atehortua arrieta

ESTRATEGIA DE AUTOMATIZACIÓN DE CASOS DE PRUEBA

Sistema: OrangeHRM Demo

Proyecto: Sistema de Recursos Humanos

Equipo: Jhonatan de Jesus Atehortua Arrieta

Introducción

La presente estrategia de automatización de prueba tiene como objetivo definir el enfoque, alcance, recursos, herramientas y planificación para la ejecución de pruebas automatizadas sobre el sistema OrangeHRM

El proposito principal es validar el correcto funcionamiento de tres funcionalidades criticas del sistema de gestion de recursos humanos

- Inicio de sesion

- Creacion de empleado

- Busqueda de empleado

La automatización se realiza utilizando Selenium WebDriver con Python y pytest, aplicando el patrón de diseño Page Object Model para obtener un código escalable y mantenible.

Alcance

Las pruebas automatizadas cubrirán las siguientes funcionalidades

| Funcionalidad | Descripción | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Inicio de sesion | Validar acceso con credenciales válidas | Funcional crítica |
| Agregar empleado | Crear empleados en el módulo PIM | Funcional crítica |
| Buscar empleado | Buscar empleados por nombre | Funcional prioritaria |

Funcionalidades fuera del alcance

- Pruebas de carga y estres.

- Prueba de seguridad avanzada

- Prueba en dispositivos moviles.

- Prueba de integración con otros sistemas

Las pruebas se ejecutaran en entorno web, utilizando el navegador Firefox.

Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Manager QA | Supervisar el proceso de automatización, aprobar estrategia, validar entregables y resultados |
| Ingeniero QA Automatización | Diseñar escenarios automatizados, desarrollar scripts con Selenium, ejecutar pruebas y documentar resultados |
| Tester Funcional | Apoyar en diseño de casos de prueba manuales y validación funcional |

Riesgo y contingencia

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Contingencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Caída del servidor demo | Media | Alta | Ejecutar nuevamente en otro horario o usar capturas de ejecución previa |
| Cambios en la interfaz del sistema | Alta | Media | Actualizar selectores XPath/CSS |
| Lentitud del sistema o conexión | Media | Media | Ampliar tiempos de espera en Selenium |

Herramientas

| Herramienta | Función |
| --- | --- |
| Selenium WebDriver | Automatización de pruebas web |
| Python 3.13.7 | Lenguaje de programación |
| Pytest | Framework para ejecución de pruebas |
| WebDriver Manager | Gestión automática del driver |
| Visual Studio Code | Desarrollo de código |
| OBS Studio | Grabación de video del proyecto |
| Mozilla FireFox | Navegador para pruebas |
| GitHub | Almacenamiento del proyecto |

Planificación

| Fecha | Tipo de prueba | Funcionalidad | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/11/2025 | Prueba automatizada | Login | Validación acceso exitoso |
| 12/11/2025 | Prueba automatizada | Agregar empleado | Creación en módulo PIM |
| 13/11/2025 | Prueba automatizada | Buscar empleado | Validación en lista de empleados |
| 20/11/2025 | Ejecución final | Integración de pruebas | Generación de evidencias |

Reporte de pruebas

### Resultados obtenidos:

- El sistema permitió el inicio de sesión con credenciales válidas.

- Se logró crear empleados correctamente.

- El módulo de búsqueda mostró resultados acordes a los datos ingresados.

### Evidencias:

- Capturas de pantalla generadas automáticamente en fallos.

- Video demostrativo del proceso de automatización.

- Scripts almacenados en repositorio.

### Conclusiones:

La automatización permitió validar rápidamente funciones clave del sistema OrangeHRM, reduciendo el tiempo de ejecución respecto a pruebas manuales y facilitando la repetición de pruebas en futuras versiones del sistema.

Se recomienda ampliar la automatización a otros módulos como Leave, Recruitment y Admin.